**خطة العمل للفصل الدراسي الثاني 2020-2021**

**الشهر الأول (شهر 2) :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **رقم الأسبوع** | **العمل المطلوب إنجازه** | **تفاصيل إضافية** | **تم؟** |
| **الأسبوع الأول(15\2\2020 - 20\2\2021)** | **تجهيز الداتا بشكل كامل ، و البدأ بتجهيز ال Backend framework** |  |  |
| **الأسبوع الثاني(21\2\2020 -28\2\2021)** | **تجهيز ال Frontend framework** | **الأحد 21 رح نعرف كيف بتشتغل ال REACT و على هاد الأساس بنحدد إذا موعدها مناسب** |  |

**الشهر الثاني (شهر 3) :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **رقم الأسبوع** | **العمل المطلوب إنجازه** | **تفاصيل إضافية** | **تم؟** |
| **الأسبوع الأول(1\3\2021 -6\3\2021)** | **تصميم واجهات التطبيق** |  |  |
| **الأسبوع الثاني(7\3\2021 -13\3\2021)** | **تجهيز ال Functions المطلوبة .** |  |  |
| **الأسبوع الثالث(14\3\2021 -20\3\2021)** | **تجهيز الواجهات مع الcode للتطبيق بحث تكون الكبسات فعالة في التطبيق.** | **تجهيز واجهة ال login &Register** |  |
| **الأسبوع الرابع (21\3\2021 -27\3\2021)** | **تكملة تجهيز الواجهات مع الcode في التطبيق.** | **تجهيز الواجهة الأساسية Home (للأدمن و المستخدم)** |  |
| **الأسبوع الخامس (28\3\2021 -31\3\2021)** | **إضافة كل التعديلات على الريبورت.** |  |  |

**الشهر الثالث (شهر 4):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **رقم الأسبوع** | **العمل المطلوب إنجازه** | **تفاصيل إضافية** | **تم؟** |
| **الأسبوع الأول(1\4\2021 -3\4\2021)** | **تكملة تجهيز الواجهات مع الcode في التطبيق .** | **تجهيز واجهة**  **الدعوات المرسلة لي**  **تجهيز واجهة**  **شراء المنتجات** |  |
| **الأسبوع الثاني(4\4\2021-10\4\2021)** | **تكملة تجهيز الواجهات مع الcode في التطبيق .** | **تجهيز واجهة إنشاء دعوة (صفحة لإ ظهار ال QRcode)** |  |
| **الأسبوع الثالث(11\4\2021 -17\4\2021)** | **تكملة تجهيز الواجهات مع الcode في التطبيق .** | **تجهيز واجهة الأصدقاء (توضح الأصدقاء المضيوفين عندي و يمكنني إضافة أصدقاء من خلال البحث عن رقم الهاتف ؟) و واجهة فحص رصيد المستخدم** |  |
| **الأسبوع الرابع (18\4\2021-24\4\2021)** | **تكملة تجهيز الواجهات مع الcode في التطبيق .** | **تجهيز واجهة الأدمن (إضافة و حذف المنتجات )** |  |
| **الأسبوع الخامس(25\4\2021- 30\4\2021)** | **تكملة تجهيز الواجهات مع الcode في التطبيق .** | **تجهيز واجهة الأدمن عرض الريبورت و عرض المستخدمين الموجودين في التطبيق .** |  |

**الشهر الخامس (شهر 5):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **رقم الأسبوع** | **العمل المطلوب إنجازه** | **تفاصيل إضافية** | **تم؟** |
| **الأسبوع الأول(1\5\2020- 9\5\2021)** | **Testing the App.** |  |  |
| **الأسبوع الثاني(10\5\2021-16\5\2021)** | **عطلة عيد.** |  |  |
| **الأسبوع الثالث(16\5\2021- 22\5\2021)** | **تجهيز الريبورت النهائي .** |  |  |
| **الأسبوع الرابع (23\5\2021 -31\5\2021)** | **تجهيز العرض التقديمي .** |  |  |